吉大高训基地电工技师高级技师实训室

设备技术改造及维修项目需求书

因电工技师/高级技师技能等级认定考试题库改革，现吉大高训基地5楼508室的电工技师/高级技师实训设备已不能满足实训和考核的需求。该实训设备是2014年5月从广东三项公司购入，2019年从香洲基地搬迁到吉大高训基地，历经八年，其设备软件、硬件功能不符合新题库的实训及考核认定要求。经与质量管理部商议，拟对现有的电工技师/高级技师实训室设备进行技术改造和修理调试，工作内容包括实训设备重组优化、技术改造升级、设备修理调试等，具体如下：

一、项目需求
（一）实训设备重组优化。由现行的30个实训考核工位调整为10条模块化生产线工作站模式，每条生产线由颗粒上料单元、检测分拣单元、成品入仓单元及两台编程电脑组成。

（二）技术改造升级。一是对现有昆仑通态触摸屏更新，增加网络通信功能。二是触摸屏、PLC软件更新安装调试。
（三）设备修理调试。内容包括控制面板维修（锈蚀开关更换等）、PLC联网通信连接调试、机械传动系统调整调试、伺服步进电机调试、输送机构机械调整、供电系统改造、设备控制线路整改、传感器更换调整、气路及老旧部件更换等。

（四）实训室南面落地窗贴付遮光膜。夏天光照强烈，落地窗贴付遮光膜消除光线反射。 

二、验收及付款
由中心组织验收小组进行验收工作，验收合格并收到供应商合格发票后一次性付清，同时供应商无偿提供自验收合格后两年期限的质量保证服务。



